Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

детский сад №151 «Маяк» г. Брянска

_______________   И.Н. Филина

Приказ от 6 августа  2015 года №82/1

«ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ  МБДОУ»

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида №151 «Маяк» г. Брянска

на 2015-2020 год

Брянск – 2015г.

| Разделы Программы | Структура программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (нормативная документация) | Федеральный закон РФ №261 –ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 №2446-pr «О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р. Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 N 591 "О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2011 N 22350). |
| Разработчики Программы | Заведующий МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска - И.Н. Филина, завхоз МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска Т.С. Степкина |
| Координатор программы (контроль исполнения) | Заведующий МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска - И.Н. Филина |
| Цель Программы | Эффективное и рациональное использование теплоэнергетических ресурсов (ТЭР), и холодной воды, чтобы соответственно снизить расход бюджетных средств на ТЭР. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных мероприятий |
| Сроки реализации | 2015-2020 год |
| Источники финансирования | Местный бюджет, внебюджетные средства |
| Задачи Программы | - Снижение удельных величин потребления МБДОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования МБДОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. - Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). - Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. - Организация проведения энергетических мероприятий для всех участников образовательного процесса. - Снижение затрат к 2020 году на приобретение МБДОУ тепло - энергоресурсов до 30%. 6. Повышение уровня компетентности работников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Перечень основных мероприятий | - проведение обязательных энегетических обследований и др., - повышение эффективности системы освещения помещений МБДОУ; - внедрение системы мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе осуществление контроля за исполнением обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; - формирование бережной модели поведения сотрудников, направленной на стимулирование позитивного, общественного мнения о необходимости энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - осуществление контроля за состоянием технологического оборудования, его своевременный ремонт. - обучение ответственных лиц; |
| Исполнители | Ответственные: Заведующий МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска – И.Н. Филина Завхоз МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска – Т.С. Степкина |
| Контроль за выполнением | Администрация МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее социально-экономическая эффективность | - обеспечение ежегодного сокращения объема потребления электрической, тепловой энергии и воды к 2020 году; - снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортности условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещении МБДОУ; - формирование «энергосберегающего» типа мышления всех участников образовательного процесса; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | - снижение электроемкости; - снижение теплоемкости; - снижение энергоемкости; - снижение затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. |
| Управление реализацией Программы | Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, содержащим перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения. Ответственный исполнитель: - организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее результатов; - предоставляет по запросу вышестоящих органов сведения, необходимые для проведения мониторинга соответствующего уровня; - осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы; - обеспечивает размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов по управление реализацией Программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы. |
| Методика оценки эффективности Программы | При оценке эффективности Программы учитываются затраты и ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. В качестве экономического эффекта Программы оцениваются экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета. |

План

по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска на 2015-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка программы | май 2016 г. | заведующий МБДОУ |  |
| 2. | Обучение персонала энергосберегающим технологиям | январь 2016 | завхоз |  |
| 3. | Оснащение здания средствами наглядной агитации | постоянно | воспитатели групп, старший воспитатель | имеется |
| 4. | Выполнение теплового режима | ноябрь 2016- март 2020 | завхоз |  |
| 5. | Капитальный ремонт цоколя здания | май-сентябрь 2016 | завхоз | Май-август 2016г. |
| 6. | Организация ежемесячного контроля расхода водо-тепло-энергоресурсов. До 27 числа ежемесячно | постоянно | завхоз | Проводится систематически |
| 7. | Осуществление своевременной передачи данных показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию до 27 числа ежемесячно | постоянно | завхоз | Проводится систематически |
| 8. | Проведение сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам поставщиков 1 раз в квартал | постоянно | завхоз | Проводится по плану |
| 9. | Осуществление контроля за техническим состоянием технологического оборудования в ДОУ, своевременное осуществление ремонтных работ технологического и иного оборудования. | Постоянно | завхоз | Проводится систематически |
| 10. | Отслеживание и регулирование системы работу вентиляции, своевременное подача заявки на проведение профилактических или ремонтных работ | постоянно | завхоз | Проводится систематически |
| 11. | Ремонт системы отопления | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз |  |
| 12. | Ремонт системы водоснабжения | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз |  |
| 13. | Ремонт электропроводки | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз |  |
| 14. | Утепление подвального помещения, тамбуров | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз |  |
| 15. | Модернизация энергетической системы ДОУ (установка дополнительных рубильников, светорегуляторов и другое) | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз | Установлено 6 энергосберегающих светильников по периметру ДОУ |
| 16. | Модернизация системы теплоснабжения ДОУ (теплоизоляция труб, задвижек, утепление тамбуров и др.) | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз | Установлены регуляторы теплоснабжения (на батареях) в группе №5 |
| 17. | Модернизация вентиляционной системы ДОУ | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз |  |
| 18 | Замена деревянных окон и уличных дверных проемов | август 2015 - декабрь 2020 | заведующий МБДОУ | 18 пластиковых окон август- ноябрь 2015 г. 1 входная дверь в здание ДОУ – декабрь 2015г. |
| 19. | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | по необходимости 2015 - 2020 | завхоз | 10 – энергосберегающ0их ламп в здании ДОУ – ноябрь 2015 |